**ATA - 04/04/2023**

**Equipe Presente:**

* Amanda – Scrum Master
* Abraão – Product Owner
* Diogo
* Luccas
* Pedro

**Funções da Semana:**

* Criar protótipo da tela do Dashboard
* Correções no diagrama de solução
* Planilha de riscos do projeto
* Site estático do Cadastro/Login

**Dificuldades:**

* Pedro com dificuldades no Banco de Dados;
* Diogo com dificuldades de acostumar com o Figma.

**Entregáveis:**

* Dashboard (2 pessoas);
* Diagrama (1 pessoa);
* Site (4 pessoas)

- O que foi discutido?

Discutimos hoje sobre a decisão das funções do grupo, a dificuldade de cada um na semana e os entregáveis. Iremos esperar o voto do Inácio para Amanda (Scrum Master) analisar o Fibonacci e decidir quais as funções.

Dividimos os entregáveis em 4 pessoas para o site, 1 para o diagrama e 2 para o dashboard.