**Grupo 6 –Formulário de Solicitação de Mudança**

Participantes

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Abraão Marcos Martins | 01231183 |
| Amanda Aires | 01231045 |
| Diogo Vidal | 01231190 |
| Inácio Oliveira | 01231141 |
| Luccas Bueno | 01231095 |
| Pedro Prado | 01231096 |

**Solicitantes**

Abraão Martins e Amanda Aires

**Motivo**

Mudança da base de temperatura. De temperatura negativas para Temperatura da água entre 22C e 25C

**Classificação**

Mudança de classificação Normal, aguardando aprovação do comitê.

**Cronograma**

Dimensionamento de nova área: 05/06/2023 a 16/06/2023.

Contratação: 19/06/2023 a 30/06/2023.

Treinamento das equipes: 03/07/2023 a 21/07/2023.

Implementação: a partir 24/07/2023.

Janela da mudança: entre 05/06/2023 e 24/07/2023.

**Riscos**

Dificuldade de inserção em novo nicho e/ou retorno do investimento.

**Impactos**

Para um transporte efetivo sem perdas de peixes é necessário que itens abaixo estejam em conformidades:

Temperatura da água: 22 à 25c.

Jejum: 24 à 36h.

Carga para transporte de 8h: 550 (KG/m³).

Benzocaina: 40 a 80mg/L ou 40 a 80g/m3.

**Responsabilidades**

Equipe de infraestrutura configura os sensores.

Equipe de implementação faz a instalação física dos sensores.

Equipe de desenvolvimento faz a programação necessária para recebimento e compartilhamento dos dados.

Equipe de testes faz a verificação da qualidade e funcionamento dos sensores.

**Procedimento de escalação:**

Serão acionados/informados os seguintes departamentos:

Equipe de infraestrutura.

**Plano de retorno / Rollback :**

Remoção dos sensores e todo hardware utilizado durante o processo

Realocação e reorganização da equipe e do budget para uso no transporte das tilápias congeladas.